Plastimar ERP

Aclaración de observaciones del cliente

Fase 2 - Revisión funcional y datos

| Fecha | 25 de mayo de 2026 |
| --- | --- |
| Fuente | Reunión de revisión del 20 de mayo de 2026 |
| Objetivo | Responder una a una las observaciones, indicando estado, implicancia y próximo paso. |
| Criterio | Primero funcionamiento y datos; luego pulido visual. |

Resumen ejecutivo La revisión no dejó una lista cerrada de errores, sino dudas de proceso, reglas de negocio y validaciones por módulo. Varios puntos ya están cubiertos en la base actual; otros requieren confirmación del cliente para implementarlos sin asumir reglas incorrectas.

# Lectura general

Lo más crítico es cerrar cliente/sucursal, recepción de mercadería y reglas de productos.

CRM y ventas deben revisarse con el equipo comercial antes de cerrar reglas definitivas.

Bodega/productos puede cerrarse primero mediante checklist funcional.

La interfaz visual debe pulirse después de confirmar funcionamiento y datos.

# Semáforo de estado

| Estado | Lectura para el cliente | Acción |
| --- | --- | --- |
| Resuelto | Ya está cubierto por el diseño actual. | Validar |
| Resuelto parcial | La base existe, falta probar con casos reales. | QA |
| Parcial | Hay avance, pero falta regla, interfaz o cierre end-to-end. | Cerrar |
| Pendiente de definición | No conviene implementar sin decisión del cliente. | Definir |
| Duda técnica | Debe reproducirse en ambiente actual. | Probar |
| Fuera de Fase 2 inmediata | Importante, pero no bloquea esta fase. | Planificar |

# Respuesta punto por punto

## Datos, clientes y migración

### 1. Clientes con un mismo RUT y varias sucursales

| Módulo: Clientes / Ventas | Estado: Resuelto parcial | Prioridad: Validar con casos reales |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | El sistema ya contempla cliente canónico por RUT y sucursales asociadas. Esto permite que un mismo RUT tenga direcciones, contactos o unidades operativas distintas sin duplicar el cliente principal. |
| --- | --- |
| Qué implica | Validar con casos reales de Plastimar que cada venta pueda quedar asociada a la sucursal correcta, especialmente en instituciones con RUT genérico. |
| Siguiente paso | Revisar ejemplos de Fundación Integra, JUNJI e IND con región, comuna, presupuesto, contacto y dirección. |
| Mensaje sugerido | La base ya está construida. Lo que falta es validarlo con ejemplos reales de su operación. |

### 2. Recepción de mercadería desde factura

| Módulo: Compras / Proveedores / Stock | Estado: Resuelto parcial | Prioridad: Validar con casos reales |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | Ya existe base técnica para registrar facturas de proveedor con detalle y aplicar esas cantidades al stock. |
| --- | --- |
| Qué implica | Cerrar la regla de negocio: si la recepción debe partir desde una orden de compra previa o si basta registrar la factura recibida. |
| Siguiente paso | Probar una factura con rollos, metros y códigos de tela hasta que el movimiento quede reflejado en bodega o taller. |
| Mensaje sugerido | La base ya está construida. Lo que falta es validarlo con ejemplos reales de su operación. |

### 3. Diferencia entre bodega de productos y bodega taller

| Módulo: Inventario / Taller | Estado: Resuelto parcial | Prioridad: Validar con casos reales |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | El sistema separa productos comercializables e insumos de taller, evitando duplicar la lógica de inventario. |
| --- | --- |
| Qué implica | Confirmar permisos y vistas para que cada rol vea lo necesario sin exponer costos o información que no corresponde. |
| Siguiente paso | Validar flujo completo con un producto vendible y con una tela/insumo usado en producción. |
| Mensaje sugerido | La base ya está construida. Lo que falta es validarlo con ejemplos reales de su operación. |

### 4. Visibilidad de compras para taller

| Módulo: Compras / Taller / Roles | Estado: Parcial | Prioridad: Cerrar con QA |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | La información de stock existe, pero falta confirmar si la interfaz actual deja claro al taller qué materiales fueron comprados o recepcionados. |
| --- | --- |
| Qué implica | Puede requerir una vista o notificación operacional para taller, separando cantidad disponible de valores comerciales. |
| Siguiente paso | Definir qué debe ver taller: material, cantidad, fecha de recepción, destino y estado. |
| Mensaje sugerido | Existe avance técnico, pero necesitamos cerrar regla de negocio o prueba funcional antes de marcarlo como finalizado. |

### 5. Agenda de actividades futuras en CRM

| Módulo: CRM | Estado: Pendiente de definición | Prioridad: Requiere confirmación |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | El CRM tiene estados y comentarios, pero no hay todavía una agenda formal de tareas futuras por usuario. |
| --- | --- |
| Qué implica | Agregar recordatorios con responsable, fecha, tipo de acción y estado. |
| Siguiente paso | Definir tipos de tarea: llamada, correo, visita, cotización, seguimiento u otro. |
| Mensaje sugerido | Necesitamos su decisión para implementar esto correctamente y evitar asumir una regla que después no calce con la operación. |

### 6. Notificaciones diarias para vendedores

| Módulo: CRM / Notificaciones | Estado: Pendiente de definición | Prioridad: Requiere confirmación |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | La idea es válida, pero requiere definir el canal de notificación y la lógica de vencimientos. |
| --- | --- |
| Qué implica | Puede ser solo dentro del sistema o incluir correo/WhatsApp si el cliente lo solicita. |
| Siguiente paso | Confirmar si basta un panel 'Tareas de hoy' o si se necesita aviso externo. |
| Mensaje sugerido | Necesitamos su decisión para implementar esto correctamente y evitar asumir una regla que después no calce con la operación. |

### 7. Medición de cierres y desempeño comercial

| Módulo: CRM / Reportes | Estado: Parcial | Prioridad: Cerrar con QA |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | El CRM registra estados, lo que permite construir indicadores. Falta definir las métricas comerciales exactas. |
| --- | --- |
| Qué implica | Se pueden medir leads por vendedor, tasa de cierre, tiempo en cada estado y carga de trabajo. |
| Siguiente paso | Acordar indicadores mínimos para la primera versión comercial. |
| Mensaje sugerido | Existe avance técnico, pero necesitamos cerrar regla de negocio o prueba funcional antes de marcarlo como finalizado. |

### 8. Drag and drop del CRM

| Módulo: CRM / UI | Estado: Duda técnica | Prioridad: Requiere confirmación |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | Durante la reunión se observó que una tarjeta no se arrastró correctamente. Hay que reproducirlo en el ambiente actual antes de considerarlo bug vigente. |
| --- | --- |
| Qué implica | Si se reproduce, se corrige como defecto de interfaz. Si no se reproduce, queda como validación cerrada. |
| Siguiente paso | Ejecutar prueba manual del CRM con cambio de estado por arrastre. |
| Mensaje sugerido | Lo tomamos como punto de prueba: si se reproduce en ambiente actual, se corrige como bug. |

### 9. Conversión de prospecto CRM a cliente

| Módulo: CRM / Clientes / Ventas | Estado: Parcial | Prioridad: Cerrar con QA |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | Está contemplado conceptualmente que un prospecto cerrado entre al flujo comercial. Falta confirmar qué automatismos se esperan. |
| --- | --- |
| Qué implica | Puede crear o actualizar cliente, generar cotización, crear orden o solo marcar oportunidad ganada. |
| Siguiente paso | Definir comportamiento exacto al mover un registro CRM a 'cerrado'. |
| Mensaje sugerido | Existe avance técnico, pero necesitamos cerrar regla de negocio o prueba funcional antes de marcarlo como finalizado. |

### 10. Revisión de duplicados y datos dudosos

| Módulo: Migración / Datos | Estado: Parcial | Prioridad: Cerrar con QA |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | Ya existe material de revisión para que el cliente confirme qué registros son duplicados y cuál debe quedar como canónico. |
| --- | --- |
| Qué implica | Esta parte requiere decisión del cliente, porque no todos los casos se resuelven solo con reglas automáticas. |
| Siguiente paso | Trabajar la planilla de revisión por lotes, empezando por clientes con mayor impacto comercial. |
| Mensaje sugerido | Existe avance técnico, pero necesitamos cerrar regla de negocio o prueba funcional antes de marcarlo como finalizado. |

### 11. Fecha de corte para datos históricos

| Módulo: Migración / Histórico | Estado: Pendiente de definición | Prioridad: Requiere confirmación |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | La fecha de corte no quedó confirmada. Se mencionó 2014 o 2017 como posible inicio del uso confiable del número interno. |
| --- | --- |
| Qué implica | Define qué datos quedan como operacionales y cuáles solo como histórico consultable. |
| Siguiente paso | Confirmar el primer período donde el número interno es confiable. |
| Mensaje sugerido | Necesitamos su decisión para implementar esto correctamente y evitar asumir una regla que después no calce con la operación. |

### 12. Evitar operaciones sueltas

| Módulo: Integridad operacional | Estado: Resuelto parcial | Prioridad: Validar con casos reales |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | El nuevo diseño apunta a que caja, taller, despacho y stock queden relacionados al flujo real de venta, orden o trabajo. |
| --- | --- |
| Qué implica | Mantener validaciones para impedir registros nuevos sin relación operacional. |
| Siguiente paso | Seguir probando flujos nuevos para asegurar que no generen datos huérfanos. |
| Mensaje sugerido | La base ya está construida. Lo que falta es validarlo con ejemplos reales de su operación. |

## Productos, bodega y stock

### 13. Campos obligatorios de producto

| Módulo: Productos / Bodega | Estado: Pendiente de definición | Prioridad: Requiere confirmación |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | El sistema tiene validaciones base, pero falta acordar cuáles campos serán obligatorios por tipo de producto. |
| --- | --- |
| Qué implica | Sin esa definición se puede bloquear de más o permitir datos incompletos. |
| Siguiente paso | Definir requeridos para producto normal, producto web, insumo/tela y producto de taller. |
| Mensaje sugerido | Necesitamos su decisión para implementar esto correctamente y evitar asumir una regla que después no calce con la operación. |

### 14. Fotos chica, grande y galería

| Módulo: Productos / Web | Estado: Parcial | Prioridad: Cerrar con QA |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | El sistema ya modela foto principal, foto grande y galería. La mejora pendiente es simplificar la carga futura: subir una imagen principal y derivar miniaturas automáticamente. |
| --- | --- |
| Qué implica | Evita depender del sistema antiguo y reduce errores de imágenes pixeladas. |
| Siguiente paso | Validar si se requiere carga real de archivos desde la interfaz o basta gestionar URLs migradas. |
| Mensaje sugerido | Existe avance técnico, pero necesitamos cerrar regla de negocio o prueba funcional antes de marcarlo como finalizado. |

### 15. Eliminar dependencia de plastimar.cl/login.php

| Módulo: Web / Productos | Estado: Resuelto | Prioridad: Informativo |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | La página antigua puede servir solo como antecedente de migración. No debe quedar como dependencia operativa del nuevo ERP. |
| --- | --- |
| Qué implica | El nuevo sistema debe administrar sus fotos y catálogo sin recurrir al legacy. |
| Siguiente paso | Validar migración final de imágenes y galerías antes del corte. |
| Mensaje sugerido | Este punto queda cubierto en el diseño actual; solo requiere validación final antes del corte. |

### 16. Precios por canal

| Módulo: Productos / Comercial | Estado: Parcial | Prioridad: Cerrar con QA |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | Actualmente existen precio lista, precio marco y precio web. Si se requieren más canales, habría que formalizar listas de precio. |
| --- | --- |
| Qué implica | La estructura actual cubre los casos principales, pero no una política avanzada de múltiples listas comerciales. |
| Siguiente paso | Confirmar si basta con lista, marco y web para Fase 2. |
| Mensaje sugerido | Existe avance técnico, pero necesitamos cerrar regla de negocio o prueba funcional antes de marcarlo como finalizado. |

### 17. Ubicación física y estados de inventario

| Módulo: Productos / Inventario | Estado: Parcial | Prioridad: Cerrar con QA |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | El sistema contempla campos de ubicación y estado de inventario. Falta confirmar su uso exacto en operación diaria. |
| --- | --- |
| Qué implica | Los estados como reservado, en tránsito o descontinuado deben ser reglas claras, no solo texto libre. |
| Siguiente paso | Definir catálogo de estados y filtros esperados. |
| Mensaje sugerido | Existe avance técnico, pero necesitamos cerrar regla de negocio o prueba funcional antes de marcarlo como finalizado. |

### 18. Historial de stock y precios

| Módulo: Productos / Stock | Estado: Resuelto parcial | Prioridad: Validar con casos reales |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | La trazabilidad de movimientos está encaminada. Falta validar que el historial sea visible y útil para usuarios, no solo para auditoría técnica. |
| --- | --- |
| Qué implica | Debe verse quién cambió, cuándo, desde qué valor y por qué motivo cuando corresponda. |
| Siguiente paso | Revisar pantallas de historial de producto con ejemplos reales. |
| Mensaje sugerido | La base ya está construida. Lo que falta es validarlo con ejemplos reales de su operación. |

## CRM, ventas y experiencia operacional

### 19. Bitácoras y estados por módulo

| Módulo: Todos los módulos | Estado: Pendiente de definición | Prioridad: Requiere confirmación |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | El cliente debe decidir qué campos quedan como texto libre y cuáles como opciones cerradas con colores o estados. |
| --- | --- |
| Qué implica | Impacta reportes, filtros, experiencia de usuario y calidad de datos. |
| Siguiente paso | Crear catálogo inicial de estados por ventas, CRM, taller, despacho, compras y bodega. |
| Mensaje sugerido | Necesitamos su decisión para implementar esto correctamente y evitar asumir una regla que después no calce con la operación. |

### 20. Filtros por fecha y vistas rápidas

| Módulo: Todos los módulos / UX | Estado: Parcial | Prioridad: Cerrar con QA |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | Hay filtros en varios módulos, pero no todos tienen el mismo nivel de consistencia. |
| --- | --- |
| Qué implica | Se recomienda estandarizar filtros por fecha, estado, responsable, cliente, OC, ODT y guía según corresponda. |
| Siguiente paso | Priorizar filtros faltantes en ventas, despachos, bitácora e historial de materiales. |
| Mensaje sugerido | Existe avance técnico, pero necesitamos cerrar regla de negocio o prueba funcional antes de marcarlo como finalizado. |

### 21. Alcance real del módulo RRHH

| Módulo: RRHH | Estado: Parcial | Prioridad: Cerrar con QA |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | El módulo existe con datos levantados, pero falta confirmar si será solo repositorio consultivo o flujo operativo de RRHH. |
| --- | --- |
| Qué implica | Contratos digitales, liquidaciones, asistencia, vacunas o subcontratos pueden requerir reglas y permisos adicionales. |
| Siguiente paso | Definir alcance mínimo de RRHH para esta entrega. |
| Mensaje sugerido | Existe avance técnico, pero necesitamos cerrar regla de negocio o prueba funcional antes de marcarlo como finalizado. |

### 22. Ventas y CRM requieren revisión con equipo comercial

| Módulo: Ventas / CRM | Estado: Pendiente de definición | Prioridad: Requiere confirmación |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | El propio cliente indicó que ventas y CRM tomarán más tiempo porque deben conversarlo con el equipo comercial. |
| --- | --- |
| Qué implica | No conviene cerrar reglas grandes solo con supuestos técnicos. |
| Siguiente paso | Recibir observaciones del equipo comercial por módulo y convertirlas en tareas priorizadas. |
| Mensaje sugerido | Necesitamos su decisión para implementar esto correctamente y evitar asumir una regla que después no calce con la operación. |

### 23. Bodega como primer módulo de revisión

| Módulo: Bodega / Productos | Estado: Acción de gestión | Prioridad: Informativo |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | Bodega y módulos similares son buenos candidatos para cerrar primero, porque el cliente los considera más rápidos de revisar. |
| --- | --- |
| Qué implica | Permite avanzar modularmente y reducir riesgo antes de entrar a ventas y CRM. |
| Siguiente paso | Preparar checklist de bodega/productos y validar casos de uso reales. |
| Mensaje sugerido | Lo tratamos como acción de coordinación para ordenar el trabajo y acelerar la revisión. |

### 24. Primero funcionalidad y datos; después interfaz visual

| Módulo: UX / Plan | Estado: Acción de gestión | Prioridad: Informativo |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | La prioridad acordada es que el sistema funcione correctamente y tenga datos confiables antes del pulido visual final. |
| --- | --- |
| Qué implica | La interfaz puede mejorar después, pero no debe ocultar problemas de operación o datos. |
| Siguiente paso | Ordenar las correcciones por impacto funcional antes que por estética. |
| Mensaje sugerido | Lo tratamos como acción de coordinación para ordenar el trabajo y acelerar la revisión. |

## Infraestructura, IA y coordinación

### 25. Infraestructura y mantención del VPS

| Módulo: Infraestructura | Estado: Fuera de Fase 2 inmediata | Prioridad: Plan posterior |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | Se conversó la posibilidad de centralizar servicios en VPS y mantener revisiones periódicas de seguridad. |
| --- | --- |
| Qué implica | Es una decisión de operación y producción, no un bloqueo directo de Fase 2. |
| Siguiente paso | Definir hosting final, backups, llaves de acceso y mantención trimestral. |
| Mensaje sugerido | Es relevante para la evolución del proyecto, pero no bloquea el cierre funcional de Fase 2. |

### 26. Recursos para IA/RAG

| Módulo: IA / Infraestructura | Estado: Fuera de Fase 2 inmediata | Prioridad: Plan posterior |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | Para RAG/IA se mencionó la necesidad de un VPS de 4 GB. Este punto corresponde a una fase posterior. |
| --- | --- |
| Qué implica | No debe confundirse con cierre de Fase 2, pero sí debe presupuestarse antes de implementar IA. |
| Siguiente paso | Planificar upgrade de infraestructura cuando se inicie el bloque de inteligencia. |
| Mensaje sugerido | Es relevante para la evolución del proyecto, pero no bloquea el cierre funcional de Fase 2. |

### 27. Formato de retroalimentación del cliente

| Módulo: Gestión proyecto | Estado: Acción de gestión | Prioridad: Informativo |
| --- | --- | --- |

| Respuesta al cliente | Se solicitó que las observaciones lleguen en documento, idealmente con descripción breve y pantallazos marcados. |
| --- | --- |
| Qué implica | Facilita convertir comentarios en tareas verificables y evita ambigüedades. |
| Siguiente paso | Usar formato único: módulo, pantalla, problema, comportamiento esperado, prioridad y evidencia. |
| Mensaje sugerido | Lo tratamos como acción de coordinación para ordenar el trabajo y acelerar la revisión. |

# Decisiones pendientes para cerrar Fase 2

Estas preguntas son las que conviene devolver al cliente para transformar dudas en tareas cerradas.

| # | Tema | Pregunta a confirmar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fecha de corte histórico | ¿Desde qué fecha o hito el número interno empezó a ordenar la operación de forma confiable? |
| 2 | Sucursales con RUT genérico | ¿Qué campos distinguen una sucursal operativa: región, comuna, presupuesto, contacto, unidad compradora, dirección, email? |
| 3 | Recepción de mercadería | ¿La recepción debe partir desde orden de compra proveedor o basta registrar factura recibida? |
| 4 | Tareas CRM | ¿Qué tipos de actividad necesita el equipo comercial: llamada, correo, visita, cotización, seguimiento u otro? |
| 5 | Notificaciones | ¿Deben ser solo dentro del sistema o también por correo/WhatsApp? |
| 6 | Campos obligatorios | ¿Qué campos son obligatorios para producto normal, producto web, insumo/tela y producto de taller? |
| 7 | Estados por módulo | ¿Los estados serán texto libre o catálogos cerrados con colores por módulo? |
| 8 | RRHH | ¿RRHH será repositorio documental o módulo operativo con aprobaciones, asistencia y reportes? |

# Recomendación de cierre

Cerrar primero clientes/sucursales con ejemplos reales.

Validar compras/recepción/stock con una factura completa.

Definir campos obligatorios de productos y reglas de imágenes.

Revisar CRM y ventas con el equipo comercial.

Confirmar fecha de corte histórico por número interno.

Dejar infraestructura e IA/RAG como planificación posterior a Fase 2.

Mensaje de cierre sugerido La Fase 2 tiene una base funcional avanzada. Los puntos pendientes no son todos errores: varios son decisiones de operación que deben definirse con Plastimar para que el sistema refleje correctamente su forma real de trabajar.